Приложение к ОМ

Тестовые задания

| № | Задание | Правильный ответ |
| --- | --- | --- |
| УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений |  |  |
| Индикатор УК-2.1 Определяет круг задач в рамках поставленной цели и выбирает оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений |  |  |
| Дисциплина Основы проектной деятельности |  |  |
| 1 | Выберите один правильный ответ Гибридная методология управления проектами сочетает: А) - только Agile Б) - элементы каскадной и гибкой методологий В) - только традиционные методы Г) - случайные подходы | Б) |
| 2 | 1.Обязательные стейкхолдеры; А) Могут влиять, но не обязательны для участия. 2.Факультативные стейкхолдеры; Б) Только инвесторы. В) Ключевые участники, без которых проект невозможен. Установите соответствие по категориям и их характеристикам | 1 В, 2 А |
| 3 | 1.Устав проекта; А) Детальное описание выполнения проекта. 2.План управления проектом; Б) Только бюджет. В) Официальное разрешение на начало проекта. Установите соответствие по категориям и их характеристикам | 1 В, 2 А |
| 4 | Установите соответствие между численными характеристиками и состоянием проекта 1. CPI (Cost Performance Index) < 1 2. SPI (Schedule Performance Index) > 1 ______________________________________________________________ А) Проект превышает бюджет Б) Проект опережает график В) Проект в рамках бюджета | 1 А, 2 Б |
| 5 | Закончите предложение Временное предприятие, направленное на создание уникального продукта – это _____________________ | проект |
| 6 | Закончите предложение Лицо, отвечающее за управление проектом – это ________________ | менеджер |
| 7 | Закончите предложение Документ, официально санкционирующий начало проекта – это ____________ | устав |
| 8 | Закончите предложение Лица или организации, заинтересованные в проекте – это _____________________ | стейкхолдеры |
| 9 | Закончите предложение Неопределенное событие, которое может повлиять на проект – это ___________ | риск |
| 10 | Закончите предложение Последовательность фаз проекта от начала до конца – это ________ | жизненный цикл |
| 11 | Закончите предложение Ключевое событие, отмечающее завершение этапа – это ___________ | веха |
| 12 | Закончите предложение Иерархическая разбивка работ проекта – это ___________________ | декомпозиция |
| 13 | Закончите предложение Конкретные, измеримые, достижимые, релевантные, ограниченные по времени цели – это _____________________ | SMART |
| 14 | Закончите предложение Инструмент визуализации календарного плана в виде полос – это _____________________ | диаграмма Ганта |
| 15 | Закончите предложение Минимальная продолжительность выполнения проекта определяется методом _____________________ | критического пути |
| 16 | Закончите предложение Гибкая методология разработки с итерациями – это _____________ | Agile |
| 17 | Закончите предложение Распределение ролей и ответственности в проекте показывает матрица ____________ | RACI |
| 18 | Закончите предложение Средства, выделенные для покрытия возможных рисков – это _____________________ | резерв |
| 19 | Закончите предложение Кто, какую информацию, когда получает определяет план _____________________ | коммуникаций |
| 20 | Закончите предложение Изменения в проекте должны проходить через процесс управления _____________________ | изменениями |
| 21 | Закончите предложение Содержание, время и стоимость – это тройственная _______________ | ограниченность |
| 22 | Закончите предложение Организационная структура для стандартизации управления проектами – это _____________________ | проектный офис |
| 23 | Закончите предложение Передача результатов и документирование уроков происходит на стадии _____________________ | завершения/ окончания |
| 24 | Закончите предложение Оценка вероятности и воздействия рисков – это анализ __________ | качественный |
| 25 | Закончите предложение Численная оценка влияния рисков – это анализ ________________ | количественный |
| 26 | Закончите предложение Последовательное выполнение этапов характеризует методологию _____________________ | Waterfall |
| 27 | Закончите предложение Итеративная разработка спринтами используется в методологии _____________________ | Scrum |
| 28 | Закончите предложение Затраты на зарплату команды и материалы – это затраты _____________ | прямые |
| 29 | Закончите предложение Аренда офиса и коммунальные услуги – это затраты _____________ | косвенные |
| 30 | Закончите предложение Документ для регистрации и отслеживания рисков – это __________ | реестр |
| 31 | Закончите предложение Инструмент приоритизации рисков – это матрица _______________ | вероятности и воздействия |
| 32 | Закончите предложение Детальное описание выполнения проекта содержит план __________ | управления |
| 33 | Закончите предложение Комплексная оценка выполнения проекта по стоимости и расписанию – это метод _____________________ | освоенного объема |
| 34 | Закончите предложение Координация группы проектов для достижения стратегических целей – это управление _____________________ | портфелем |
| 35 | Вставьте пропущенное слово Сочетание каскадной и гибкой методологий – это _______________ методология | гибридная |
| 36 | Закончите предложение CPI < 1 означает, что проект _____________________ | превышает бюджет |
| 37 | Закончите предложение SPI > 1 означает, что проект _____________________ | опережает график |
| 38 | Закончите предложение Формальный процесс внесения изменений в проект – это управление _____________________ | изменениями |
| 39 | Вставьте пропущенное слово Долгосрочные цели проекта определяются на уровне _____________________ планирования | стратегического |
| 40 | Вставьте пропущенное слово Тактические цели и задачи определяются ___________________ планированием проекта | оперативным |

И.о. директора ПИ (филиала)

ДГТУ в г. Таганроге                   _______________      Старченко Ирина Борисовна